# DOCUMENT D15

# Git Workflow & Development Workflow

## OWASP_SCAN_PRO

### Version 1.0

# Métadonnées

ID : D15

Nom : Git Workflow & Development Workflow

Version : 1.0

Statut : Validé

Documents liés :

- D03 — Architecture Technique

- D11 — Infrastructure

- D13 — Developer Playbook

- D14 — Sprint Book

# 1. Objectif

Ce document définit les règles de gestion du code source, des branches Git, des conventions de commits et du cycle de développement afin de garantir un projet propre, collaboratif et facile à maintenir.

# 2. Philosophie

Chaque fonctionnalité est développée de manière indépendante.

Une branche = Une fonctionnalité.

Aucune fonctionnalité n'est développée directement sur la branche principale.

# 3. Dépôts Git

Le projet sera organisé en plusieurs dépôts Git.

OWASP_SCAN_PRO

├── owasp-scan-pro-backend

├── owasp-scan-pro-frontend

├── owasp-scan-pro-scanner

├── owasp-scan-pro-infrastructure

└── owasp-scan-pro-docs

Pourquoi plusieurs dépôts ?

- séparation des responsabilités ;

- maintenance facilitée ;

- évolutivité.

# 4. Stratégie des branches

Chaque dépôt suit la même structure.

main

│

develop

│

feature/...

│

release/...

│

hotfix/...

## main

Contient uniquement les versions stables.

Aucun développement direct.

## develop

Branche principale de développement.

Toutes les nouvelles fonctionnalités sont fusionnées ici.

## feature

Une branche par fonctionnalité.

Exemples :

feature/auth

feature/rbac

feature/assets

feature/scanner

feature/reports

feature/chat

feature/dashboard

## release

Préparation d'une nouvelle version.

Exemple :

release/v1.0.0

## hotfix

Correction urgente en production.

Exemple :

hotfix/login-error

# 5. Cycle de développement

Chaque fonctionnalité suit le même processus.

Sprint

↓

Créer une branche feature

↓

Développement

↓

Tests

↓

Validation

↓

Merge vers develop

↓

Tests globaux

↓

Merge vers main (version stable)

# 6. Convention de commits

Tous les commits doivent suivre le format Conventional Commits.

Exemples :

feat: add JWT authentication

fix: resolve login validation issue

refactor: simplify scanner service

docs: update API specification

test: add authentication unit tests

ci: update docker workflow

style: improve dashboard spacing

perf: optimize database queries

build: update dependencies

# 7. Pull Requests

Avant de fusionner une branche :

- code compilé ;

- tests passés ;

- documentation mise à jour si nécessaire ;

- revue du code effectuée.

# 8. Gestion des versions

Nous utiliserons Semantic Versioning.

Format :

MAJOR.MINOR.PATCH

Exemple :

1.0.0

1.1.0

1.1.1

2.0.0

# 9. Gestion des dépendances

Toute nouvelle dépendance doit être :

- justifiée ;

- documentée ;

- compatible avec la stack.

Les dépendances inutilisées doivent être supprimées.

# 10. Structure des commits par sprint

Chaque sprint doit produire un historique Git clair.

Exemple pour le Sprint 2 :

feat: create user model

feat: create role model

feat: implement JWT authentication

feat: implement RBAC middleware

test: authentication module

docs: update authentication documentation

# 11. Gestion des bugs

Tout bug doit suivre le cycle suivant :

Signalement

↓

Reproduction

↓

Correction

↓

Tests

↓

Validation

↓

Merge

# 12. Sauvegarde du projet

À la fin de chaque sprint validé :

- push sur GitHub ;

- création d'un tag si nécessaire ;

- sauvegarde de la documentation mise à jour.

# 13. Intégration avec l'assistant IA

Pour chaque sprint, l'assistant IA doit :

- travailler sur une branche feature/... ;

- respecter les conventions de commits ;

- ne modifier que les fichiers concernés par le sprint ;

- ne jamais effectuer de modifications hors du périmètre défini.

# 14. Politique de fusion

Une branche ne peut être fusionnée que si :

- les objectifs du sprint sont atteints ;

- les tests sont concluants ;

- le code respecte le Developer Playbook (D13) ;

- aucune régression n'est détectée.

# 15. Gestion des versions du MVP

Pendant le développement, nous utiliserons des versions progressives.

Exemple :

v0.1.0 → Initialisation

v0.2.0 → Base de données

v0.3.0 → Authentification

v0.4.0 → Gestion des entreprises

v0.5.0 → Assets

v0.6.0 → Scanner Engine

v0.7.0 → AI Engine

v0.8.0 → Gestion des vulnérabilités

v0.9.0 → Dashboard

v0.10.0 → Rapports

v1.0.0 → Première version MVP

# 16. Checklist avant chaque merge

- Fonctionnalité terminée.

- Code compilé.

- Tests validés.

- Aucun avertissement critique.

- Documentation mise à jour si besoin.

- Respect des conventions de nommage.

- Aucun code mort.

- Aucun secret ou mot de passe dans le dépôt.

# Conclusion

Le Git Workflow garantit que le développement reste organisé, traçable et évolutif, même si plusieurs personnes rejoignent le projet plus tard.