# Product Backlog & Sprint Planning

# OWASP_SCAN_PRO

## Product Backlog

Version : 1.0

Statut : MVP

# 1. Objectif

Ce document définit l'ensemble des fonctionnalités du MVP sous forme :

- d'Epics ;

- de Features ;

- de User Stories ;

- de Critères d'acceptation ;

- de Priorités ;

- de Dépendances.

Le Product Backlog est l'unique référence fonctionnelle de l'équipe de développement.

# 2. Priorisation

Nous utiliserons la classification suivante :

| Priorité | Signification |
| --- | --- |
| P0 | Critique – indispensable au fonctionnement du MVP |
| P1 | Haute – très importante |
| P2 | Moyenne – amélioration significative |
| P3 | Basse – peut être reportée après le MVP |

# 3. Les Épics du MVP

Nous regroupons toutes les fonctionnalités en 12 grands Épics.

| ID | Epic | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Infrastructure & Déploiement | P0 |
| EP-02 | Authentification & RBAC | P0 |
| EP-03 | Gestion des entreprises (Tenants) | P0 |
| EP-04 | Gestion des utilisateurs | P0 |
| EP-05 | Gestion des actifs et cibles | P0 |
| EP-06 | Scanner Engine | P0 |
| EP-07 | IA & Analyse | P1 |
| EP-08 | Gestion des vulnérabilités | P1 |
| EP-09 | Rapports | P1 |
| EP-10 | Tableau de bord | P1 |
| EP-11 | Notifications & Collaboration | P2 |
| EP-12 | Audit & Journalisation | P0 |

# EP-01 — Infrastructure & Déploiement

### Feature : Initialisation du projet

### US-001

En tant que développeur, je souhaite initialiser le dépôt Git afin de disposer d'une base commune.

Critères d'acceptation :

- Dépôt Git créé.

- Branches main et develop.

- README initial.

- .gitignore.

- Licence.

- Structure des dossiers.

Priorité : P0

### US-002

En tant que développeur, je souhaite disposer d'un environnement Docker afin que tous les membres de l'équipe travaillent dans les mêmes conditions.

Critères :

- Docker Compose.

- PostgreSQL.

- Redis.

- Backend.

- Frontend.

Priorité : P0

# EP-02 — Authentification

### US-003

En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter afin d'accéder à mon espace sécurisé.

Critères :

- Email.

- Mot de passe.

- JWT.

- Refresh Token.

- Redirection selon le rôle.

Priorité : P0

### US-004

En tant qu'utilisateur, je souhaite me déconnecter afin de fermer ma session.

Critères :

- Suppression du JWT.

- Redirection.

- Journalisation.

Priorité : P0

### US-005

En tant que Super Admin, je souhaite réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur.

Critères :

- Confirmation.

- Nouveau mot de passe.

- Journalisation.

# EP-03 — Gestion des entreprises

### US-006

Créer une PME.

### US-007

Modifier une PME.

### US-008

Désactiver une PME.

### US-009

Consulter les informations de la PME.

# EP-04 — Gestion des utilisateurs

### US-010

Créer un Auditeur.

### US-011

Créer un Employé.

### US-012

Modifier un utilisateur.

### US-013

Suspendre un utilisateur.

### US-014

Réactiver un utilisateur.

### US-015

Réinitialiser un mot de passe.

### US-016

Consulter les connexions.

### US-017

Modifier les rôles.

# EP-05 — Gestion des actifs

### US-018

Créer un Asset.

### US-019

Modifier un Asset.

### US-020

Supprimer un Asset (suppression logique).

### US-021

Créer une Target.

### US-022

Attribuer une Target à un Auditeur.

### US-023

Retirer une Target.

# EP-06 — Scanner

Le cœur du produit.

### US-024

Créer un Scan.

### US-025

Sélectionner les outils.

Critères :

☑ ZAP

☑ Nmap

☑ Nikto

### US-026

Choisir les catégories OWASP.

Critères :

A01

↓

A10

### US-027

Afficher la progression.

### US-028

Annuler un scan.

### US-029

Consulter l'historique.

### US-030

Télécharger le rapport.

# EP-07 — IA

### US-031

Fusionner les résultats.

### US-032

Supprimer les doublons.

### US-033

Associer OWASP.

### US-034

Associer CWE.

### US-035

Calculer la criticité.

### US-036

Générer les recommandations.

# EP-08 — Gestion des vulnérabilités

### US-037

Créer automatiquement une vulnérabilité.

### US-038

Assigner un employé.

### US-039

Modifier le statut.

### US-040

Fermer une vulnérabilité.

### US-041

Rouvrir une vulnérabilité.

### US-042

Historique.

# EP-09 — Rapports

### US-043

Générer un PDF.

### US-044

Générer un HTML.

### US-045

Télécharger.

### US-046

Partager aux employés.

# EP-10 — Dashboard

### US-047

Dashboard Super Admin.

### US-048

Dashboard Auditeur.

### US-049

Dashboard Employé.

### US-050

Graphiques.

# EP-11 — Collaboration

### US-051

Créer une discussion.

### US-052

Répondre.

### US-053

Notifier.

### US-054

Marquer comme lu.

# EP-12 — Audit

### US-055

Journaliser les connexions.

### US-056

Journaliser les scans.

### US-057

Journaliser les téléchargements.

### US-058

Journaliser les changements RBAC.

### US-059

Consulter les journaux.

# 4. Dépendances

Certaines fonctionnalités dépendent d'autres.

Exemple :

Infrastructure

↓

Authentification

↓

RBAC

↓

Entreprises

↓

Utilisateurs

↓

Assets

↓

Targets

↓

Scanner

↓

IA

↓

Rapports

↓

Notifications

# 5. Sprint Planning

## Sprint 1 — Fondation (2 semaines)

Objectif : disposer d'une base de travail opérationnelle.

Contenu :

- Dépôt Git.

- Docker Compose.

- PostgreSQL.

- Redis.

- FastAPI.

- React.

- Nginx.

- CI/CD minimal.

## Sprint 2 — Authentification (2 semaines)

- Login.

- JWT.

- RBAC.

- Gestion des sessions.

- Journalisation des connexions.

## Sprint 3 — Gestion des entreprises et utilisateurs

- Création des PME.

- Gestion des rôles.

- Gestion des utilisateurs.

- Tableau de bord Super Admin (version initiale).

## Sprint 4 — Gestion des actifs

- Assets.

- Targets.

- Attribution aux auditeurs.

- Validation RBAC.

## Sprint 5 — Scanner

Le premier scan fonctionnel.

- Intégration OWASP ZAP.

- Intégration Nmap.

- Intégration Nikto.

- Barre de progression.

- Historique des scans.

À la fin de ce sprint, un auditeur doit pouvoir lancer un scan complet.

## Sprint 6 — IA

- Fusion des résultats.

- Déduplication.

- Mapping OWASP Top 10.

- Mapping CWE.

- Génération des recommandations.

## Sprint 7 — Gestion des vulnérabilités

- Création des vulnérabilités.

- Attribution aux employés.

- Changement de statut.

- Historique.

- Centre de preuves.

## Sprint 8 — Rapports

- PDF.

- HTML.

- Téléchargement.

- Partage.

- Signature SHA-256.

## Sprint 9 — Collaboration

- Notifications.

- Discussions.

- Relances.

- Tableau de bord Employé.

## Sprint 10 — Finalisation du MVP

- Optimisation.

- Tests.

- Corrections.

- Documentation.

- Préparation de la démonstration.

# 6. Définition de terminé (Definition of Done)

Une User Story est considérée comme terminée lorsque :

- Le développement est terminé.

- Les tests unitaires passent.

- Les tests d'intégration passent.

- La documentation est mise à jour.

- Les règles de sécurité sont respectées.

- Les contrôles RBAC sont vérifiés.

- La revue de code est validée.

- Les journaux d'audit sont présents si nécessaire.

# Recommandation importante

Je voudrais apporter une amélioration qui, à mon avis, renforcera énormément le projet.

Aujourd'hui, notre backlog est organisé par fonctionnalités. C'est très bien pour le développement.

Mais pour une startup, je créerais également un Product Roadmap parallèle, orienté valeur métier.

Par exemple :

### MVP 1 — Scanner intelligent

- Authentification.

- Gestion des utilisateurs.

- Scanner ZAP / Nmap / Nikto.

- IA de corrélation.

- Rapports.

### MVP 2 — Gestion avancée des vulnérabilités

- SLA de correction.

- Escalade automatique.

- Statistiques avancées.

- Tableau de bord RSSI.

### MVP 3 — Collaboration

- Commentaires enrichis.

- Pièces jointes.

- Notifications avancées.

- Historique détaillé.

### MVP 4 — Scalabilité

- Plusieurs serveurs de scan.

- Files de messages.

- Répartition de charge.

- Supervision.

Cette vision te permettra de toujours savoir où va le produit, même plusieurs mois après le lancement du MVP.